KG 重构 V1 正式方案

吸收前序讨论与评审意见后的整合版

1. 核心结论

当前系统的主要问题不是“点不够多”，而是“语义身份不清”。现有 control_points 同时混杂了问题标签、控制主题、控制域和半成品控制点，导致命名、粒度、映射和证据挂接都不稳定。重构目标不是推倒现有 KG 主干，而是在保留现有法规、条文、映射、证据骨架的前提下，补齐中间语义层、硬控制点生产规则、失效模式和证据模型，并给旧点位一条可执行的迁移路径。

2. 目标

本次重构要让系统从“案例像哪个点”升级成“案例暴露了哪类问题、哪种失效模式、违反了什么义务、对应哪些控制目标、该补哪些控制点、要拿什么证据证明补上”。

3. 设计原则

- 问题分类体系与控制体系分离。

- Theme 作为语义导航层，不作为唯一硬锚点。

- Hard control point 必须来自受控生产规则，而不是感觉延申。

- Failure mode 必须采用受控闭集，禁止随案生长。

- Evidence model 必须前置设计，不能只在 point 后面挂一个空模板。

- 旧点位必须有明确迁移方案，不能新老两套长期割裂。

- 每一期必须有可验证验收标准，防止只补模型不出结果。

4. 目标分层模型

建议采用六层语义模型：

1. 问题识别层

内容：一级分类、二级分类、规则词、人工复核规则。

来源：regulatory_it_mapping_singlefile.py 这类文本分类规则。

2. 失效模式层

内容：口径定义错误、字段映射错误、复核缺失、审批缺失、监控缺失、留痕缺失、整改闭环缺失、权限超配、例外未审批等。

作用：把案例从“问题类别”进一步落到“控制是怎么坏掉的”。

3. 法规义务层

内容：法规条文中拆出来的结构化义务。

作用：说明监管明确要求必须做到什么。

4. 控制目标层

内容：监管报送准确性、账表一致性、数据可追溯性、外包准入充分性等。

作用：说明要防住什么。

5. 控制点层

内容：可执行、可验证、可挂证据的具体控制动作。

作用：说明具体怎么防。

6. 证据/问卷/整改层

内容：证据模板、问题项、自评项、整改动作。

作用：说明怎么证明做了、怎么查缺口、怎么整改。

5. 现有系统哪些保留

以下主干保留，不做推倒重来：

- regulation_sources

- regulation_clauses

- clause_control_maps

- control_points

- control_evidence_maps

- 现有 question / remediation / evidence 相关挂载关系

现有主干已经具备：

法规源 -> 条文 -> 控制点 -> 证据

本次改造是在这条主干中间补层和治理，而不是重建骨架。

6. V1 物理模型改造

V1 只新增必要结构，不一次性把所有语义层都建成表。

1. 新增 control_themes

字段建议：

- theme_id

- theme_code

- theme_name

- theme_desc

- parent_theme_id

- theme_level

- source_taxonomy_code

- source_taxonomy_name

- status

- created_at

- updated_at

2. 新增 control_family_theme_maps

字段建议：

- id

- theme_id

- control_family

- is_primary

- confidence_score

- notes

- created_at

- updated_at

3. 扩展 control_points

新增字段建议：

- origin_type

- maturity_level

- objective_summary

- source_basis

- authority_profile_json

- authoritative_score

- superseded_by

- retired_reason

说明：

- authoritative_score 不应人工填写，只能由 authority_profile_json 推导。

- canonical_theme 继续保留，但它只能是“主主题标签”，且必须来自 control_themes.theme_name，不能自由发挥。

7. authoritative 的评估方式

不要直接给一个拍脑袋分数。

采用“维度 + 推导分数”的方式。

建议维度：

- has_source_basis

- has_applicability_scope

- has_control_activity

- has_expected_evidence

- has_human_review

- has_case_validation

建议规则：

- authoritative_score 由上述维度自动计算。

- UI 可以展示维度勾选情况，而不只展示总分。

- authoritative_score 只做排序和治理辅助，不做唯一决策依据。

8. failure_mode 受控字典

V1 先固定一个小闭集，禁止自由长。

建议 IT04 试点闭集：

- 口径定义错误

- 字段映射错误

- 数据来源不一致

- 账表勾稽失败

- 复核缺失

- 时效监控缺失

- 信息登记更新不及时

- 整改闭环缺失

- 虚假填报/人为失真

- 留痕缺失

规则：

- V1 只允许从闭集中选取。

- 新增 failure mode 需要评审，不允许运行时自由生成。

- V2 再考虑单独建表。

9. 证据模板模型

V1 不能只挂一个空模板，至少要结构化到下面这些字段：

- evidence_type

- required_level

- evidence_category

- frequency

- owner_role

- sampling_requirement

- auto_collectable

- review_notes

建议 evidence_category 枚举：

- POLICY

- PROCESS

- SYSTEM

- LOG

- APPROVAL_RECORD

- REPORT

- CONFIG

- SAMPLE_RECORD

建议 required_level：

- REQUIRED

- RECOMMENDED

- OPTIONAL

这样后续才能支撑：

- 用户自评

- 缺口识别

- 自动/半自动证据收集

- 整改建议生成

10. 旧点位迁移策略

必须单独设计，不可后补。

先把现有 93 条分四类：

1. 保留为 draft-hard

适用对象：当前命名相对明确的 12 条。

注意：不是 authoritative，只是 draft-hard 候选。

2. 保留为 candidate

适用对象：全部 CTRL-GEN-*。

统一打：

- origin_type = candidate

- maturity_level = candidate

3. 合并候选

适用对象：语义与目标 hard point 明显重复、只是名字更粗的点。

处理方式：

- 保留旧记录

- 标记 superseded_by

- 新查询不优先返回

4. 废弃候选

适用对象：粒度不清、语义空泛、无法给出来源和证据模板的点。

处理方式：

- maturity_level = retired

- 保留历史兼容

- 不参与新映射

兼容原则：

- 不删除旧 point ID

- 老案例映射保持可读

- 新逻辑优先使用 hard / draft-hard

- 老点通过 superseded_by 指向新点

11. IT04 试点方案

IT04 是最合适的试点。

建议先定义 4 个 Theme：

- 数据治理管理

- 监管报送管理

- 数据质量与一致性管理

- 历史问题整改管理

再把 IT04-01 到 IT04-12 分别挂到这些 Theme。

然后给每个 Theme 配置受控 failure_mode。

再从 Theme 和 failure mode 推导控制目标，例如：

- 报送准确性

- 数据一致性

- 数据时效性

- 整改闭环

再在控制目标下定义 hard point，例如：

- 报送口径配置变更审批控制

- 报送数据生成后双人复核控制

- 源系统与监管报表字段映射校验控制

- 总账/分账/报表自动勾稽校验控制

- 历史报送差错整改跟踪控制

12. 分期方案

V1

目标：完成 IT04 试点最小闭环。

交付内容：

- 新增 control_themes

- 新增 control_family_theme_maps

- 扩展 control_points 治理字段

- IT04 的 Theme 配置完成

- IT04 的 failure mode 闭集完成

- 现有 93 条 point 完成一次分层治理

- 至少一批 IT04 hard point 定义完成

- 至少一批 evidence template 完成

- 后台能看到可解释输出

V1 验收标准：

- IT04 下有正式受控的 failure mode 字典

- 93 条 point 已完成保留/候选/合并候选/废弃候选标注

- 至少 10-20 个真实案例能跑通：

case -> taxonomy -> failure_mode -> point -> evidence_template

- 后台可见 point 的 origin_type / maturity_level / source_basis / evidence category

- 至少一个前台或管理端能展示“为什么映到这条控制点”的解释

V1.5

目标：把链路跑稳，把旧点位接上。

交付内容：

- evidence template 结构化完善

- migration mapping 初版完成

- 部分老案例兼容新点位

- case 映射引入 benchmark 验证集

- candidate 到 draft-hard 的人工治理流程跑通

V1.5 验收标准：

- evidence template 支持 required/recommended/optional

- 至少 1 批旧点位完成迁移映射

- benchmark case 集能稳定回归

- 新旧 point 在 UI 中可区分

- 用户可看到证据缺口而不只是 point 名称

V2

目标：建立正式生产线。

交付内容：

- 正式引入 regulation_obligation

- 正式引入 control_objective

- 形成：

法规义务 -> 控制目标 -> 控制点

的生产链路

- 逐步把其他主题迁移进来

V2 验收标准：

- 新增 hard point 必须能追溯到 obligation

- 至少 1 个主题族不是手工拍脑袋生产，而是从 obligation 结构化生成

- point、evidence、question、remediation 四层关系跑通

- 旧点位迁移达到可控状态

13. benchmark 验证集

建议单独建立一组固定基准案例，不能只看主观感觉。

建议 IT04 先做：

- 30 个典型处罚案例

- 每个案例人工标注：

- taxonomy

- failure_mode

- control_objective

- expected point

- expected evidence type

作用：

- 每次改规则、改词库、改模型，都能回归验证

- 避免“看起来合理，但结果漂移”

14. 非目标

V1 不做这些事：

- 不一次性重构所有主题

- 不删除旧 point

- 不要求所有 point 立刻 authoritative

- 不要求 obligation / objective 一开始就完整建表

- 不把 py 词库直接当 hard point 定义词库

15. 立即可执行的下一步

建议按这个顺序推进：

1. 确认 IT04 Theme 和 failure mode 闭集

2. 定义 hard point 准入规则

3. 对 93 条现有 point 做第一次治理分层

4. 给 IT04 建第一批 hard point 和 evidence template

5. 选 10-20 个案例做 benchmark 跑通

16. 一句话版本

最终方案不是只做 Theme / Family / Point，而是：

- 用 Theme 做语义导航

- 用 hard point 做执行单元

- 用 evidence model 做交付落地

- 用 migration plan 接住旧系统